BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG RTMS

Phục vụ trình bày với Giám đốc

Ngày lập báo cáo: 03/05/2026

1. Tóm tắt điều hành

Đề tài RTMS nhằm xây dựng một hệ thống quản lý tập trung cho toàn bộ vòng đời đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, thay thế cách quản lý phân tán bằng Excel, email và hồ sơ rời rạc. Ở giai đoạn hiện tại, project đã hình thành nền tảng kỹ thuật, xác thực nội bộ và bộ giao diện nghiệp vụ đầu tiên để phục vụ trình diễn và phát triển tiếp theo.

| Tên đề tài | Hệ thống quản lý NCKH, CN và đổi mới sáng tạo (RTMS / DocManSystem) |
| --- | --- |
| Đơn vị sử dụng | Học viện Quân y |
| Mục tiêu giai đoạn 1 | Số hóa quy trình tiếp nhận, phê duyệt, theo dõi đề tài, giao việc và dashboard điều hành |
| Hiện trạng kỹ thuật | Đã có nền tảng workspace, web app, auth nội bộ và bộ giao diện nghiệp vụ đầu tiên |

2. Lý do nên triển khai đề tài

Chuẩn hóa một quy trình nghiệp vụ đang phân tán trên nhiều công cụ, giúp giảm thất lạc hồ sơ, bỏ sót việc và chậm phê duyệt.

Tạo khả năng theo dõi tập trung cho lãnh đạo: nhìn thấy hồ sơ chờ duyệt, đề tài chậm tiến độ, việc quá hạn và cảnh báo ưu tiên trên một dashboard thống nhất.

Tăng tính minh bạch và truy vết nhờ cơ chế trạng thái xử lý, timeline nghiệp vụ và audit log cho các thao tác quan trọng.

Tạo nền tảng để mở rộng các chức năng cốt lõi của Học viện như quản lý tiến độ, giao việc, thông báo nhắc việc, báo cáo và xuất dữ liệu.

Phù hợp mô hình vận hành nội bộ của nhà trường: quản lý theo vai trò, theo đơn vị và theo phạm vi dữ liệu, thay vì mô hình SaaS chung chung.

3. Tech stack đề xuất và đã chốt

Tech stack hiện tại được chốt theo hướng modular monolith để dễ triển khai, dễ vận hành nội bộ, nhưng vẫn đủ khả năng mở rộng khi số lượng quy trình và người dùng tăng lên.

| Lớp | Công nghệ | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS | Phù hợp web nội bộ nhiều màn quản trị, dễ tái sử dụng component, mở rộng tốt cho dashboard và biểu mẫu. |
| Backend | NestJS, TypeScript | Tách module nghiệp vụ rõ ràng, dễ áp dụng guard, validation, audit log và quy tắc workflow. |
| Dữ liệu | PostgreSQL, Prisma | Phù hợp dữ liệu quan hệ, bảo đảm tính nhất quán, migration rõ ràng, dễ kiểm soát schema. |
| Phiên và nền tảng mở rộng | Redis | Dùng cho cache, queue, nhắc việc, notification jobs ở các bước tiếp theo. |
| Tệp đính kèm | MinIO | Phù hợp lưu hồ sơ, báo cáo và tài liệu đính kèm theo mô hình object storage nội bộ. |
| Triển khai | Docker Compose, Nginx | Triển khai đơn giản cho giai đoạn 1, dễ vận hành nội bộ và kiểm soát hạ tầng. |

4. Những bước đã triển khai

Khởi tạo workspace kỹ thuật theo mô hình monorepo với `apps/web`, `apps/api` và các package dùng chung.

Thiết lập web app quản trị với shell tổng thể gồm sidebar, topbar, breadcrumb, tìm kiếm nhanh và ngữ cảnh người dùng.

Xây dựng các màn hình nghiệp vụ đầu tiên để trình diễn luồng sử dụng: đăng nhập, dashboard lãnh đạo, danh sách hồ sơ đề tài, chi tiết hồ sơ, danh sách giao việc.

Triển khai auth nội bộ phase 1: đăng nhập, đăng xuất, route protection, current-user context trong shell.

Thiết lập nền tảng dữ liệu cho Story 1.2 với Prisma/PostgreSQL cho `User`, `Session`, `AuditLog`.

Bổ sung audit log cho hành động đăng nhập và đăng xuất; áp dụng nguyên tắc fail-closed cho protected routes.

Thiết lập kiểm tra nền tảng bằng smoke test và các bước verify build, lint, test cho phần foundation/auth.

5. Những bước sẽ triển khai trong thời gian tới

Hoàn thiện Story 1.3: quản lý người dùng, vai trò và phạm vi đơn vị để đáp ứng kiểm soát truy cập theo tổ chức.

Hoàn thiện Story 1.4: permission primitives, danh mục dùng chung và cấu hình nền làm cơ sở cho các workflow nghiệp vụ.

Triển khai các workflow đề tài thực sự ở backend: tiếp nhận hồ sơ, bổ sung hồ sơ, phân công đánh giá, phê duyệt và các trạng thái chuyển tiếp có kiểm soát.

Kết nối storage và hạ tầng nền gồm MinIO cho tệp đính kèm, Redis cho nhắc việc và notification jobs.

Phát triển các module tiếp theo của phase 1: theo dõi đề tài đã duyệt, báo cáo tiến độ, dashboard mở rộng, báo cáo và xuất Excel/PDF.

Hoàn thiện môi trường triển khai nội bộ với Docker Compose, Nginx, migration và seed trên môi trường dev/staging.

6. Hình ảnh giao diện hiện tại của project

Các hình dưới đây được chụp từ giao diện hiện tại của web app trong môi trường local, thể hiện bộ khung và các màn hình nghiệp vụ đã có.

Hình 1. Màn hình đăng nhập nội bộ

Hình 2. Dashboard lãnh đạo

Hình 3. Danh sách hồ sơ đề tài

Hình 4. Chi tiết hồ sơ đề tài

Hình 5. Danh sách giao việc

7. Kiến nghị

Đề nghị tiếp tục đầu tư triển khai đề tài theo lộ trình phase 1 đã xác lập. Với nền tảng hiện tại, project đã vượt qua giai đoạn ý tưởng và đã có cơ sở kỹ thuật đủ rõ để phát triển tiếp thành hệ thống vận hành nội bộ chính thức.

Trong ngắn hạn, nên ưu tiên hoàn tất lớp phân quyền theo đơn vị và các workflow đề tài cốt lõi để sớm đưa hệ thống vào dùng thử nghiệp vụ tại phạm vi hẹp.